元素空间OKR

KR1、元素空间功能（开发人员：立志，大业）（周期：5天）

R1、前端(开发人员：立志)（周期：4天）

1. 元素空间列表页面
2. 元素空间详情页
3. 用户中心-空间列表页
4. 用户中心-申请管理页
5. 操作成功失败页面
6. 元素空间申请页面

R2、技术（开发人员：大业）（周期：3天）

1. 元素空间列表获取
2. 详情页数据获取，申请入驻操作
3. 用户中心-列表页数据显示
4. 用户中心-申请管理页数据显示-操作申请，
5. 后台-元素空间列表显示、筛选、操作
6. 元素空间申请功能
7. 发送短信

KR2、入驻元素空间功能（开发人员：安然，立志）（周期：4天）

R1、前端（开发人员：立志）（周期：1天）

1. 申请入驻页面
2. 操作失败成功页面
3. 用户中心-申请列表

R2、技术（开发人员：安然）（周期：4天）

1. 申请入驻功能添加
2. 用户中心-显示申请列表（确认成交）
3. 后台-显示申请入驻列表，操作，申请管理，筛选数据
4. 发送短信

KR3、手机短信功能（开发人员：大业）

R1、技术

1. 显示短信发送消息
2. 发送短信
3. 短信详情页

KR4、申请用户功能（开发人员：安然）

R1、技术

1. 显示所有申请的用户
2. 发送短信功能
3. 用户详情页